- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «КОТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

- 4-е заседание 5-го созыва

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОГРАММЫ «"КОМПЛЕКСНОГО

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МО « КОТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО НА 2011 – 2014 ГОДЫ»

Руководствуясь п.п. 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",  статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов муниципального образования  "Коткинский сельсовет»  Ненецкого автономного округа» РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  МО  «Коткинский сельсовет» НАО на 2011 – 2014 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  ст.специалиста МО Безумова С.Н.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Коткинский сельсовет» НАО                                             О.М.Поздеев

Село Коткино НАО

от 27.02.2013 г. № 6

- Введение

- Муниципальная целевая программа  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа Муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2011-2014 года» (Программа) разработана на основании ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устава МО «Коткинский сельсовет» НАО.

- Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, энергоснабжение и энергоэффективность, водоснабжение, система сбора и вывоза твердых бытовых отходов).

- Программа разработана в целях повышения качества услуг и улучшения экологии МО «Коткинский сельсовет» НАО. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

- Программой определены ресурсное обеспечение  и механизмы реализации основных её направлений. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие МО «Коткинский сельсовет» НАО и соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры МО «Коткинский сельсовет» НАО.

- Программа состоит из следующих разделов:

- Теплоснабжение

- Энергоснабжение и энергоэффективность

- Водоснабжение

- Система сбора и вывоза твердых отходов

- ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  «КОТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОЛНОМНОГО ОКРУГА НА 2011 – 2014 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" , Постановление Главы МО «Коткинский сельсовет» НАО № 12 от « 10 » февраля 2012 года. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Коткинский сельсовет» НАО. |
| Исполнители Программы | Администрация МО, ООО «Тарана» и СПК РК «Сула» |
| Цель Программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Основные мероприятия направлены на: - привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; - внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры. 2. Участие муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа в программах: 2.1. ДЦП «Развитие энергетического комплекса муниципального района «Заполярный район», обеспечение энергоснабжения и повышение энергоэффективности экономики на 2010-2015 годы» 2.2. ДЦП «Социальное развитие села на территории МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2009-2012 г. 2.3. ДЦП «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в МО «Муниципальный район «Заполярный район» за период 2011-2015 годы» |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство: - разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования; - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры; - проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных и производственных программ строительства и модернизации систем коммунального комплекса; 2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства: - сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования; - увеличение пропускной способности сетей; - уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2011 – 2014 годы Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2011 – 2012 годы; 2 этап: 2013 – 2014 годы |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1) поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2) строительство новых генерирующих мощностей с использованием энергоэффективных технологий; 3) строительство и модернизация котельных в районе, испытывающих дефицит или переизбыток тепловой энергии; 4) развитие объектов теплоснабжения муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет на 2011 год – 4 601242 на 2012 год – 3 000 057 на 2013 год - 13 500 000 на 2014 год – 5 500 000 Источниками финансирования Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, в рамках которых определяются внебюджетные источники предприятий, осуществляющих деятельность на территории МО «Коткинский сельсовет» НАО. окружной бюджет, бюджет МР ЗР, бюджет муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, внебюджетные источники |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: Технологические результаты: - увеличение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры - снижение потерь коммунальных ресурсов; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального района Социально-экономические результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества коммунальных услуг; - снижение себестоимости коммунальных услуг - привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

- Система теплоснабжения

- В систему жилищно-коммунального комплекса с. Коткино входит 1 теплоисточник обеспечивающий теплом образовательные учреждения (школа, д/сад) и многоквартирные жилые дома, ФАП, Дом Культуры, здание Администрации и спортивное сооружение с универсального игровым залом, планируется подключение новых жилых домов.

- Теплоснабжение частных домов в с.Коткино обеспечивается индивидуальным поквартирным отоплением.

- Система энергоснабжения и энергоэффективности

- Жители села, школа, детский сад, ФАП, Дом культуры и учреждение МО «Коткинский сельсовет» НАО обеспечиваются  электроэнергией от ДЭС ,принадлежащей СПК РК «Сула» .

- Протяженность электросетей 12,2 км.

- Требуется реконструкция ЛЭП в с. Коткино

- На ДЭС в 2010 установлен новый дизель –генератор на 520 кВт ., кроме того имеется 2 дизель-генератора на 320 кВт и WPP-500 (Перкинс) 1 шт на 420 кВт.

- Система водоснабжения

- Жители МО «Коткинский сельсовет» НАО  обеспечены водой питьевого качества за счет частных колодцев и скважин. В с. Коткино установлена одна блочно-модульная установка контейнерного типа БВПУ-1,0-К,  также имеется водопровод, обеспечивающий технической водой школу, д/сад, ФАП , котельную, часть жилых домов и здание Администрации, 5 водоколонок для нужд населения.

- Система водоотведения

- Хозяйственно-бытовая канализация в  с.Коткино отсутствует. Сброс  сточных вод осуществляется в выгребные ямы и септики.

- Система сбора твердых бытовых отходов

- Твердые бытовые отходы (ТБО)  по мере необходимости вывозятся жителями села    на санкционированную свалку.

Приложение 1

"Перспективы развития муниципального образования

- Прогноз строительства в МО «Коткинский сельсовет» НАО

| - Объемы жилищного строительства | - Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2011-2014 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 |  |
| - Один 4-квартирный жилой дом по адресу с. КоткиноНАО - Общ. пл. | - 311 , 01 кв. м |  |  | - 311, 01 кв. м |  |  |
| - Спортивное сооружение с универсальным игровым залом | - 1100 кв.м |  | - 1100 кв.м |  |  |  |

Приложение 2

Мероприятия  Программы

Комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Коткинский сельсовет» НАО на 2011-2014 гг.

| N п/п | Наименование объекта | Обоснования необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты (млн. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | Окружной бюджет | Районный бюджет | Федеральный бюджеты | Местный бюджет |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы отопления в жилом доме ул.Школьная 17 с. Коткино (произведена в 2011г) | Сильный износ трубопровода и батарей отопления | Увеличение срока эксплуатации системы отопления и увеличение теплоотдачи | 2 023 000 | 291800 | 9000 |  | 1722 200 |
| 2 | Реконструкция системы отопление и Эл.проводки Пер.Лесной д.4 с.Коткино | Сильный износ трубопровода и батарей отопления | Увеличение срока эксплуатации жилого дома Пер.Лесной 4, уменьшение теплопотерь, увеличение теплоотдачи | 722 243 | 228 394,14 | 4161,98 |  | 489 686,88 |
| 3 | Реконструкция системы отопление и Эл.проводки Пер.Лесной д.6 с.Коткино (частично в одной кв-ре заменена система отопления и Эл.проводка) | Сильный износ трубопровода и батарей отопления | Увеличение срока эксплуатации жилого дома Пер.Лесной 6, уменьшение теплопотерь, увеличение теплоотдачи | 975 999 | 489600 | 29300 |  | 457099 |
| 4 | Обустройство фасада Дома по пер.Лесной д.2 (обустроен фасад в 2011 г) | Нарушение целостности и ветхость обшивки дома | Увеличение срока эксплуатации наружных стен и увеличение теплоизолиционных свойств дома | 880 000 |  | 880 000 |  |  |
| 5 | Обустройство фасада и замена кровли пер.Лесной 6А с.Коткино (Обустроен фасад в 2012г) |  |  | 2 331 870 |  |  |  |  |
| 6 | Замена кровли ул. Школьная д.7А с.Коткино (заменена кровля в 2012 г) |  |  | 668 187 |  |  |  |  |
| 7 | Обустройство фасада пер.Лесной 4; пер.Лесной 6 С.Коткино |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена кровли пер.Лесной 6 С.Коткино |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена кровли ул.Колхозная д.20 с.Коткино |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоснабжение и энергоэффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и монтаж энергосберегающих светодиодных светильников уличного освещения | Повышение энергоэффективности и энергосбережения | Снижение финансовых затрат на уличное освещение |  |  | 780 000 |  |  |
| 2 | Реконструкция линии электропередач с.Коткино | Снижение электропотерь по линии |  | СПК РК «Сула»за счет собственных средств |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей с применением С ППУ (полиуретановым покрытием) (заменены в 2011г) | Уменьшение потерь теплоносителя, количества аварий | Увеличение срока эксплуатации тепловых сетей и увеличение теплоотдачи | ООО «Тарана» за счет собственных средств |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых теплосетей с подключением новых потребителей ( вновь подключены ДК; ФАП в 2011г; ФОК в 2012г) | Уменьшение тарифов на теплоносители, уменьшение количества аварий | Увеличение срока эксплуатации тепловых сетей и увеличение теплоотдачи | ООО «Тарана» за счет собственных средств |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старого и прокладка нового водопровода по с.Коткино ( подключен ФОК в 2012 г) | Аварийное состояние водопроводной сети | Повышение качества воды для потребителей села | 13 500 000 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за 2011 год: |  |  |  | 4 601 242 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за 2012 год: |  |  |  | 3 000 057 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за 2013год: |  |  |  | 13 500 000 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за 2014год: |  |  |  | 5 500 000 |  |  |  |  |
| Итого за 2011-2014 - |  |  |  | 26 601 299 |  |  |  |  |