План мероприятий по подготовке МО к отопительному сезону 2014-2015 годов

| № п/п | Название учреждения | Примерный объем работ | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа с.Коткино | Капитальный ремонт помещений второго этажа Капитальный ремонт системы отопления первого и второго этажа | Июнь 2014 | До 10.08.2014 г |
| 2 | Центр. котельная. | Ремонтные работы по подготовке котельной к ОЗП 2014-2015 гг | Июнь-июль-август 2014 | До окончаний работ |
|  | Теплотрасса. | Подключение частных жилых домов |  |  |
| 3 | Детский сад | Ремонт мостовых на территории. Ремонт крылечек | Июнь 2014 | Июль2014 г |
| 4 | Дом Культуры | Ремонт входных деревянных дверей, Косметический ремонт комнаты отдыха, замена оконных стекол на рамах, установка обрешетки на отопительные регистры в зрительном зале, установка карнизов в фойе, постройка разборной качели из металлических труб для массовых мероприятий, утепление заборной трубы скважины, сборка музейных прилавок и столов, изготовление уличного стенда с карманами, изготовление или приобретение лестницы-стремянки. | Июнь 2014 | сентябрь 2014 г |
| 5 | Баня | Текущий ремонт внутри бани, замена расширительного бака. | Июль 2014г | До сентября 2014 г |
| 6 | Мун. жилой фонд | Текущие ремонты по отоплению. | Июнь 2014 | До начала отопительного сезона |
| 7 | Водоснабжение | Работы по замене водопроводных сетей | Сентябрь-октябрь 2014 | До окончания работ |
| 8 | Здание МО «Коткинский сельсовет» | Косметический ремонт кабинетов. Замена ДВП и линолеума в зале. Покраска окон и здания с наружи | Июль 2014 | Август 2014 |
| 9 | ФАП с.Коткино |  |  |  |

Глава  МО «Коткинский сельсовет»                                                               О.М.  Поздеев