Российская Федерация

Администрация

муниципального образования

«Коткинский сельсовет»                                                                                  Управление  ЖКХ и Строительства

### 166724, Ненецкий автономный округ,                                                                                                         «Заполярного района»

Архангельской обл. с.Коткино

тел/факс 8818-57-7-22

Ул. Школьная, 15

от_22.03.2016 г.   № 137

План мероприятий по подготовке МО к отопительному сезону 2016-2017 годов

| № п/п | Название учреждения | Примерный объем работ | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа с.Коткино | Капитальный ремонт помещений первого этажа Кап. ремонт фундамента. Обшивка и утепление здания снаружи. Текущий ремонт помещений второго этажа. | С середины июнь 2016 | До 20.08.2016 г |
| 2 | Центр. котельная. | Текущие ремонтные работы по подготовке котельной к ОЗП 2016-2017 гг Замена кровли котельной, замена дымовой трубы. Установка водонагревательного котла КВР-0,25- 1 шт | Июнь-июль-август 2016 | До начала отопительного периода |
|  | Теплотрасса. |  |  |  |
| 3 | Детский сад | Текущий ремонт помещений внутри учреждения Ремонт мостовых | Июль 2016 | Август 2016 г |
| 4 | Дом Культуры | Текущий ремонт внутри помещения. | Июль-август 2016 | До 01.09.2016 г |
| 5 | Баня | Текущий ремонт внутри бани. Замена оконных блоков | Июль 2016г | До 01.08 2016 г |
| 6 | Мун. жилой фонд | Текущие ремонты мун. жилого фонда Ремонт жилого помещения (после пожара) пер. Лесной д.6 кв.2 | Июнь 2016 | До начала отопительного сезона |
| 7 | Водоснабжение | Установка обогревательных кабелей по трассе Текущий ремонт по водопроводной сети и на водопроводной станции | Июль-Август 2016 | До окончания работ |
| 8 | Здание МО «Коткинский сельсовет» | Текущий ремонт кабинетов. Утепление пола в кассе | Июль 2016 | Август 2016 |
| 9 | ФАП с.Коткино |  |  |  |
| 10 | ДЭС и линия эл. передач | Капитальный ремонт дизель-генератора – 1 шт. Необходимые ремонты линии электропередач (ЛЭП) | Июнь-июль2016 | До окончания |

Глава  МО «Коткинский сельсовет»    НАО                                                           В.Е.Глухов